专项资金绩效目标申报表
（2017年度）

填报单位（盖章）常德市环境卫生管理处

| 专项名称 |  | 环卫基础设施建设经费 |  | 专项属性 |  |  | 新增专项□ 延续专项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  | 常德市环境卫生管理处 |  | 资金总额（万元） |  |  | 1200 |  |  |
| 部门相应职能职责概述 |  | 新建环卫工人休息室、公厕和中转站、公厕提质改造。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项立项 依据 |  | 1、常财专报【2016】195号文件“常德市财政局关于安排市城区公厕提质改造资金问题的请示”批示，市城区公厕提质改造30座（预算资金1293万元），2017年安排625万元。 2常城管专报【2016】34号“关于开展垃圾中转站提质改造的请示”批示，4座中转站提质改造资金480万元。 3、常环卫[2015]14号文件“关于2015年新建、改建环卫基础设施的请示”批示，环卫工人休息室30座，2017年安排5个75万元，每个15万元。 4、常财专报【2013】78号批示，财政按1万元/台补助四小区餐厨垃圾处理费用补助5年，2017年安排20万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项实施进度计划 |  | 专项实施内容 |  |  | 计划开始时间 |  |  | 计划完成时间 |  |
|  |  | 1、市城区公厕提质改造30座（625万元） |  |  | 2017年1月1日 |  |  | 2017年12月31日 |  |
|  |  | 2、中转站提质改造4座（480万元） |  |  | 2017年1月1日 |  |  | 2017年12月31日 |  |
|  |  | 3、环卫工人休息室5座（75万元） |  |  | 2017年1月1日 |  |  | 2017年12月31日 |  |
|  |  | 4、四小区餐厨垃圾处理补助（20万元） |  |  | 201年1月1日 |  |  | 2017年12月31日 |  |
| 专项长期绩效目标 |  | 常德市环境卫生管理处计划三年时间对全市 228座公厕进行提质改造，新建环卫工人休息室50个，中转站提质改造8个。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效目标 |  | 2017年，公厕提质改造27座，提质改造中转站4座，环卫工人休息室5座。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标值 |  |  | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 4座中转站年处理垃圾量 |  |  | 5.12万吨 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照旅游城市星级标准提质改造。 |  |  | 按照旅游城市星级标准提质改造。 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2017年12月完成 |  |  | 全年 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算目标成本 |  |  | 1200 万元 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 去除中转站、公厕异味提高人居环境质量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 减少环境污染 |  |  | 处理垃圾5.12万吨 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标 | 直接受益对象满意 |  |  | 随机调查80名群众，满意率达90%。 |  |  |  |
| 专项实施 保障措施 |  | 为确保项目顺利实施，我处拟：1.提高工作效率，确保完成提质改造任务；2.加强基础设施设备的管理，确保设备完好率95%以上；3.规范资金使用审批程序，确保专项资金用到实处。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：夏玉梅       联系电话：13508462797      填报日期：2017年4月10日